ATTENTION TRAVAUX

---
Les Etablissements Recevant du Public
Les Établissements de Recherche

---
Les bâtiments classés Etablissements Recevant du Public
Les bâtiments de Recherche
Code du travail
Partie 4
Règlement de
sécurité contre
Les risques d’incendie et de panique
Code du travail Partie 4

---
E.R.P.
Demande d’autorisation de travaux systématique
au Maire
Code de la Construction et de l’Habitation
art. R 123.23

---
E.R.P.
Demande d’autorisation de travaux
ou de permis de construire
- Plan de l’existant
- Plans du projet
- Notice de sécurité
Avis de la commission départementale de sécurité
Autorisation de travaux : arrêté du Maire

---
Établissements de Recherche
Pas de demande réglementaire d’autorisation de travaux si pas de permis de construire

---
Projet Immobilier
Les Acteurs d’une opération de travaux
- Maître d’Ouvrage
- Maître d’Œuvre : architecte + BET + économiste
- OPC : Ordonnancement, pilotage, coordination
- Contrôleur Technique
- Coordonnateur S.P.S. : Sécurité et Protection de la Santé
- Entreprises de travaux

---
Projet Immobilier
Deux phases
Phase Études
Phase Travaux

---
Phase Études
- Diagnostics Techniques
- Diagnostics Réglementaires (amiante : DTA à mettre dans le DCE...)
- Analyse Financière

---
Phase Études
Analyse des Risques liés aux Travaux
- Travaux effectués en interne
- Travaux confiés à une entreprise
- Travaux confiés à deux entreprises ou plus de 400h de travail sur 12 mois

---
Phase Études
Plan de Prévention
(Code du Travail : Article R 237-8)
- Travaux effectués en interne
- Travaux confiés à une entreprise

---
Phase Études
Plan de Prévention
(établi par écrit)
- nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures de travail sur une période égale au plus à douze mois
- Ou travaux dangereux (arrêté du 19 mars 1993) dont :
 Travaux en Hauteur > 3 m
 Travaux de soudage exigeant un permis feu
 Travaux électriques en BT et HT
 Travaux de démolition

---
Phase Études
Plan de Prévention
Objectif:
Identifier les risques liés aux travaux afin de mettre en place les mesures nécessaires pour les éliminer

---
Phase Études
Plan de Prévention
Composé de trois parties
Identification des lieux et des acteurs
Identifications des risques
Approbation formalisée des personnes concernées par l’opération

---
Phase Études
Identification des lieux et des acteurs

---
Phase Études
Identifications des risques

---
Phase Études
Approbation formalisée des personnes concernées par l’opération

---
Phase Études
Travaux nécessitant
une mission de
Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé

---
Opération de travaux
Objectifs : Assurer la sécurité et protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment.
Le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur doivent mettre en oeuvre les principes généraux de prévention  tant au cours de la phase d'études que de la phase de réalisation de l'ouvrage.

---
3 catégories d’opérations
- 1ère catégorie : collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (>10 entreprises et volume>10 000 hommes.jours)
- 2ème catégorie : déclaration préalable :
  > 20 travailleurs et durée > 30 jours ouvrés
ou volume > 500 hommes.jours
3ème catégorie : un ou plusieurs travaux présentant des risques particuliers (liste fixée par arrêté du 25/02/2003)

---
Coordonnateur SPS : CSPS
Pour les opérations de 1ère à 3ème catégorie :
Le maître d'ouvrage doit désigner un coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire par le maître d’oeuvre.
 Contrat écrit.

---
Phase Études
Mission du CSPS
- prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises
- prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

---
Phase Études
Actions du CSPS
- Élabore le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé qui est intégré au DCE, lorsqu'il est requis : PGCSPS
- Ouvre un registre – journal de la coordination
- Constitue le Dossier des Interventions Ultérieures sur l’ouvrage : DIUO

---
Phase Études
PGCSPS
- 1º Renseignements d'ordre administratif
- 2º Mesures d'organisation générale
- 3º Mesures de coordination et les sujétions qui en découlent :
  - a) Voies ou zones de déplacement ou de circulation ;
  - b) Conditions de manutention des matériaux et matériels : interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, limitation du recours aux manutentions manuelles ;
  - c) Délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ;
  - d) Conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
  - e) Conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
  - f) Utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
  - g) Mesures prises en matière d'interactions sur le site ;
- 4º Sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site
- 5º Mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant : VRD, cantonnement, nettoyage
- 6º Renseignements concernant les secours et l'évacuation des personnels;
- 7º Modalités de coopération

---
Phase Travaux
Actions du CSPS
- Procède à une inspection commune avec chaque entreprise, préalablement à son intervention. Donne les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'opération .
- Complète le registre – journal de la coordination
- Complète en tant que de besoin le DIUO
- Veille à l'application des mesures de coordination et des procédures de travail qui interfèrent ;
- Tient à jour et adapte le PGCSPS et veille à son application
- Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

---
Phase Travaux
Période de préparation (30 jours)
  - Inspection commune avec le coordonnateur SPS
  - Remise des Plans Particuliers de SPS (PPSPS) au coordonnateur  intégrés au PGCSPS
  - Mise en place des installations de chantier et des protections collectives
  - Réalisation des plans d’exécution par les entreprises Visa par le maître d’oeuvre et vérification par le contrôleur technique
  - Commandes des matériels

---
Exemples de mesures de prévention
Chutes de hauteur :
 plate-forme de travail pour tout travail en hauteur : échafaudage.
 utilisation d’engins appropriés pour l’approvisionnement des matériaux en hauteur
Risque électrique
 consignation des installations électriques par des personnes habilitées avec VAT : Vérification d’Absence de Tension

---
Exemples de mesures de prévention
Démolition
 planification des travaux pour empêcher toutes co-activités
 balisage de la zone
 port obligatoire des EPI (Equipements de Protection Individuelle) : casque, lunettes, chaussures de sécurité, gants, vêtements adaptés.
Travaux de tranchée
 engins à jour des contrôles techniques et conducteur habilité
 blindage des fouilles pour tranchées de profondeur > 1,30m
 moyens de passage pour franchir des tranchées de plus de 40 cm de large
 Protections collectives : balisage...

---
Exemples de mesures d’organisation du chantier
Accès à l’enceinte du chantier
- Chantier interdit au public
- Liste des personnes autorisées à accéder
- Dispositifs mis en place : clôtures de chantier, signalétique (port des EPI, restriction d’accès...)
- Condamnation de locaux, de zones à risques

---
Exemples de mesures d’organisation du chantier
Installations de chantier
- Cantonnements : sanitaires, réfectoire, vestiaires.
- Branchements provisoires – installations électriques de chantier :
 protection en tête de ligne
 vérification initiale de l’installation par un bureau de contrôle et maintenance
Evacuation par chaque entreprise au jour le jour des déchets qu’elle produit

---
Secours en cas d’accident ou d’incendie
- Téléphone de secours accessible pendant les heures d’ouverture du chantier
- Dispositions pour lutter contre l’incendie pour les entreprises réalisant des points chauds : établir des permis feu
- Moyens de lutte contre l’incendie : extincteurs